Plan detallado por etapas

Etapa 0 — Definir la arquitectura final

Antes de tocar código, dejá fijado este criterio:

- BD maestra:

  - catálogo de gimnasios

  - alta inicial del tenant

  - ConnectionString de cada gym

- BD de cada gimnasio:

  - usuarios

  - permisos

  - máquinas

  - ejercicios

  - rutinas

  - cuotas

  - turnos

Resultado

Cada request autenticada debe terminar usando la BD del gimnasio correcto.

---

Etapa 1 — Crear el catálogo de gimnasios

Qué cambiar

En tu contexto actual MindFitIntelligenceContext, agregar una entidad para guardar los gimnasios.

Archivos

- crear Gym.cs

- modificar MindFitIntelligenceContext.cs

Datos mínimos

- IdGym

- Nombre

- ConnectionString

- Activo

- FechaCreacion

Resultado

Tu BD principal tendrá una tabla para saber qué gimnasio existe y a qué BD conectarse.

Implementación:

---

Etapa 2 — Separar el “login” del “tenant”

Hoy tu login hace esto:

- recibe Username y Password

- busca el usuario con _usuarioRepository.GetByUsername(...)

- valida contraseña

- genera JWT

En opción B, eso no alcanza, porque ahora el usuario vive en la BD del gym elegido.

Qué cambiar

- agregar IdGimnasio al LoginUsuarioDto

- hacer que el login reciba también el gimnasio elegido

Archivos

- LoginUsuarioDto.cs

- AuthController.cs

- AuthService.cs

Resultado

El login ya no busca “en cualquier lado”, sino en el gimnasio seleccionado.

---

Etapa 3 — Crear el alta de gimnasio

Acá nace el nuevo tenant.

Qué debe pasar cuando un gimnasio se registra

- se crea el registro en la BD maestra

- se crea físicamente la BD del gimnasio

- se ejecutan migraciones sobre esa nueva BD

- se crea el primer usuario admin en esa BD

- se guarda la ConnectionString en la BD maestra

Archivos posibles

- nuevo Controllers/GymController.cs o OnboardingController.cs

- nuevo Services/GymProvisioningService.cs

- nuevo Repositories para la BD maestra, si lo necesitás

Resultado

Cada gimnasio queda aislado desde su creación.

---

Etapa 4 — Crear el contexto del tenant

Acá definís “qué gimnasio está activo en esta request”.

Qué cambiar

Crear un objeto en memoria por request que guarde:

- IdGym

- ConnectionString

Archivos

- Services/Interfaces/ITenantContext.cs

- Services/TenantContext.cs

Resultado

Cualquier servicio del backend podrá saber a qué gimnasio pertenece la request actual.

---

Etapa 5 — Crear el resolver de conexión

Este componente busca la ConnectionString correcta usando el IdGym.

Flujo

- entra IdGym

- se consulta la BD maestra

- se obtiene la conexión de ese gym

Archivos

- Services/Interfaces/ITenantResolver.cs

- Services/TenantResolver.cs

Resultado

Tenés un único punto de decisión para saber a qué BD conectar.

---

Etapa 6 — Hacer que el JWT lleve el gimnasio

Hoy tu token guarda:

- IdUsuario

- Username

- roles/permisos

En esta arquitectura también debe guardar:

- IdGym

Qué cambiar

- AuthService.CreateToken(...)

- posiblemente TokenResponseDto si querés mostrar el gym en el front

Resultado

Después del login, cada request autenticada ya “sabe” a qué gimnasio pertenece el usuario.

---

Etapa 7 — Middleware para resolver el tenant en cada request

Este es el punto clave para que no se mezcle nada.

Qué hace

- lee el JWT

- toma IdGym

- resuelve la ConnectionString

- carga el TenantContext

- deja lista la request para usar la BD correcta

Archivos

- Middleware/TenantMiddleware.cs

Resultado

Tus controllers siguen igual, pero el DbContext ya apunta al gym correcto.

---

Etapa 8 — Volver dinámico el DbContext

Ahora tu MindFitIntelligenceContext ya no puede estar fijo en una sola conexión.

Qué cambiar

- registrar el DbContext con conexión dinámica

- construirlo según el tenant actual

Archivos

- Program.cs

- posiblemente una factory o configuración interna

Resultado

Los mismos repositorios actuales trabajan contra distintas bases sin reescribir lógica.

---

Etapa 9 — Revisar repositorios y servicios

Tu repositorio actual:

- UsuarioRepository

- EjercicioRepository

- MaquinaRepository

- etc.

puede mantenerse casi igual, siempre que el DbContext que reciben ya venga configurado con la conexión del gimnasio activo.

Resultado

No duplicás endpoints ni lógica de negocio.

---

Etapa 10 — Proteger los endpoints de onboarding

Hay endpoints que sí son globales:

- crear gimnasio

- listar gimnasios activos

- login

- recuperación de acceso inicial

Y endpoints que son del tenant:

- usuarios

- máquinas

- ejercicios

- rutinas

Resultado

Separás bien lo que es global de lo que es de cada gimnasio.

---

Orden recomendado para implementarlo

Fase A — base de infraestructura

- Gym en BD maestra

- IdGimnasio en login

- IdGym en JWT

Fase B — resolución del tenant

- ITenantContext

- ITenantResolver

- TenantMiddleware

Fase C — conexión dinámica

- DbContext dinámico por request

- verificar repositorios actuales

Fase D — alta de nuevo gimnasio

- endpoint de onboarding

- creación automática de BD del gym

- alta del primer admin

---

Qué no tocar al principio

Para no romper lo que ya funciona:

- no duplicar controllers

- no duplicar repositorios

- no reescribir toda la lógica de permisos

- no cambiar los endpoints de negocio ahora mismo

---

Nota importante sobre tu proyecto actual

Tu clase MindFitIntelligenceContext hoy concentra todo.
En esta arquitectura vas a terminar con:

- contexto maestra para Gym

- contexto tenant para el negocio del gimnasio

Eso es lo más sano para que no se mezclen datos.

---

Recomendación práctica

Empezá por esto:

- crear Gym

- agregar IdGimnasio al login

- agregar IdGym al JWT

- crear TenantContext

- crear TenantResolver

- después recién hacer el DbContext dinámico

---

Si querés, en el siguiente paso te armo la Etapa 1 concreta con:

- archivo por archivo,

- qué clase crear,

- qué propiedad agregar,

- y qué migración hacer.